重庆市酉阳土家族苗族自治县财政支出

绩效评价报告

（2022年度）

| 项目单位: | 重庆市酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 酉阳自治县青华林场林区信息化管理系统建设项目 |
| 评价机构: | 飞如（重庆）企业管理咨询有限公司 |
| 评价时间: | 2023年12月 |

二〇二三年十二月

目  录

摘  要	1

一、项目基本情况	4

（一）项目背景	4

（二）项目内容	4

（三）绩效目标	4

二、绩效评价工作情况	5

（一）绩效评价目的、范围	5

1.评价目的	5

2.评价范围	5

（二）绩效评价原则依据、评价方法、评价指标体系	7

1.绩效评价原则依据	7

2.绩效评价方法	7

3.绩效评价指标体系	8

（三）绩效评价工作过程	8

1.前期准备	8

2.现场实施	9

3.分析评价	9

三、绩效评价指标分析情况	10

（一） 资金投入指标	10

1.区本级预算安排财政衔接资金投入情况分析	10

2.资金分解下达进度情况分析	11

3.中央财政衔接资金用于产业比例	11

（二） 项目管理指标	12

1.项目库建设管理情况分析	12

2.项目绩效管理情况分析	13

3.信息公开和公告公示制度落实情况分析	14

4.跟踪督促及发现问题整改情况分析	14

5.资料报送情况分析	15

6.预算执行率情况分析	16

（三） 项目产出指标	16

1.项目实际完成任务量分析	17

2.项目完成质量分析	17

3.项目完成时效分析	17

4.项目成本控制分析	18

（四） 使用成效指标	19

1.有序推进项目实施等工作情况分析	19

2.巩固拓展脱贫攻坚成果情况	19

3.资金使用效益	20

4.项目满意度情况	22

四、加减分指标	22

五、综合评价情况及评价结论	23

六、项目成效	23

七、存在的问题	25

（一）项目管理方面	25

（二）项目产出方面	27

（三）项目使用成效方面	28

八、相关建议	29

（一）项目管理方面	29

（二）项目产出方面	30

（三）项目使用成效方面	31

八、其他	31

# 摘  要

为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，飞如（重庆）企业管理咨询有限公司接受酉阳土家族苗族自治县财政局（以下简称“县财政局”）委托，成立了项目绩效评价工作组，对重庆市酉阳自治县青华林场林区信息化管理系统建设项目2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，高质量完成巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，酉阳自治县青华林场林区信息化管理系统建设项目2022年度开展衔接资金项目财政预算资金40万元。

本次绩效评价工作围绕项目立项、预算安排、财政资金投入情况、项目管理责任落实情况、资金使用效果等方面进行考量，保证评价的科学性、严谨性和可行性。

评价工作组综合通过资料收集分析、现场调研访谈、问卷调查等方式，对重庆市酉阳自治县青华林场林区信息化管理系统建设项目2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行绩效评分。评价的最终结果：评价得分为95.97分，评价结果等级为“优”。

一、项目成效

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴和少数民族发展

项目建设符合渝林计〔2018〕113号文件指出的“把加强国有林场基础设施与改善农村基础设施建设相结合，共同改善生产生活条件”的要求，全力支持项目有效实施，推动了新农村发展，助力乡村全面振兴，进一步巩固拓展了脱贫攻坚成果。

（二）信息化管理，助力乡村全面振兴

青华林场信息化管理系统建设项目为青华林场打下“智能林场”坚实基础，项目建设与重庆市林业局创建“五型”国有林场的智慧林场建设目标一致，是践行习近平总书记提出的建设“绿水青山就是金山银山”理念的重要体现。保障了财政资金使用效益，让村集体实现增收，提高了村集体发展农村经济能力，助力乡村全面振兴，为2023年衔接资金的实施打下了夯实基础。

二、存在的问题

（一）项目管理方面

1.绩效管理工作有待提升，资料填写科学、逻辑性需进一步加强；

2.项目管理有待加强，报送资料质量有待提高。

（二）项目产出方面

1.项目设计方案合理性有待提高，成本控制力度需进一步加大。

（三）项目使用成效方面

1.个别项目前期调研工作有待加强，财政资金使用未达预期效果；

2.后续管护力度不足，后续重视程度不高。

三、相关建议

（一）项目管理方面

1.加强绩效管理工作，提高绩效资料规范性、逻辑性；

2.项目主管部门提高监管力度，项目实施单位加强监理采购管理。

（二）项目产出方面

1.加强项目成本控制，提高财政资金使用效果。

（三）项目使用成效方面

1.进一步加强项目前期调研工作，加大后续管护力度。

三、其他

除本报告所反映的上述问题外，评价小组还注意到还有其他客观因素影响项目实施效果，建议给予适当关注：

1.项目前期入库至财评时间耗时过长；

2.不同镇街之间缺乏项目成果信息共享，技术指导不到位。

一、项目基本情况

（一）项目背景

为贯彻落实《中共重庆市委 重庆市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（渝委发〔2021〕6号）精神，实现打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会。酉阳自治县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神，2022年为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持不懈抓好各项工作落地落实，高质量完成巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务、少数民族发展任务。

（二）项目内容

酉阳自治县青华林场林区信息化管理系统建设项目新建场部森林防火视频调度指挥中心1个，管护站站址视频监控系统、广播系统各8套以及对现有视频进行组网建设，财政支出金额40万元。

（三）绩效目标

酉阳自治县2022年度衔接资金项目绩效目标为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，通过实施本项目，预计2022年年底国有青华林场完成新建场部森林防火视频调度指挥中心1个，管护站站址视频监控系统、广播系统各8套以及对现有视频进行组网建设；受益脱贫户人口1人以上；增加当地农户及脱贫户工资性总收入5000元及以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、范围

1.评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目主管单位酉阳土家族苗族自治县林业局（以下简称“县林业局”）及项目建设单位酉阳自治县青华林场对衔接资金投入和安排情况，项目主管部门和项目责任单位的项目管理责任落实情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，资金分配是否合理，对项目的投入、管理、产出、成效进行评价，结合机制创新和违规违纪情况，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2.评价范围

本次评价的范围是酉阳自治县青华林场信息化管理系统建设项目2022年的建设情况、项目财政资金40万元的使用情况及综合效益。

（二）绩效评价原则依据、评价方法、评价指标体系

1.绩效评价原则依据

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则， 在评价过程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目开展的执行情况以及效益的实现情况。

2.绩效评价方法

结合本项目特点，评价方法主要采用现场评价形式，审核、分析和评价项目的实施情况，其间结合了成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法进行定性分析和定量分析。

3.绩效评价指标体系

评价工作组根据前期资料收集，根据《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》内容，在“重庆市酉阳县衔接资金绩效评价及考核指标评分表”基础上，设置本次绩效评价指标体系，其中涉及具体项目的指标，按照项目数量加权计算，重点对项目资金投入、项目管理、项目产出、使用成效进行评价，根据机制创新和违规违纪情况，调整指标最高加5分、最高减35分。（详见附件3）

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）组建评价工作组

参与评价的中介机构根据任务，组成评价工作组， 工作组成员共6人，设组长1名，副组长2名，组员3名，明确了成员职责及项目分工。评价工作组人员情况如表3.1所示：

表3.1 项目评价工作组名单

| 姓名 | 担任职务 | 职称或职业资格 |
| --- | --- | --- |
| 沈利 | 组长 | 注册会计师 |
| 袁鼎翔 | 副组长 | ICI国际内控师 |
| 周天海 | 副组长 | 中级会计师 |
| 廖丽萍 | 组员 | 高级会计师 |
| 彭婷 | 组员 | 初级会计职称 |
| 何晓航 | 组员 | 初级会计职称 |

（2）准备项目评价工作方案

评价工作组首先与县财政局、县林业局初步沟通，了解项目的立项背景及具体内容，以及项目基本情况；之后工作组根据掌握的基本情况，针对关注的问题，请县林业局、青华林场收集并提供项目资料，在此基础上，形成项目绩效评价的工作实施方案。

2.现场实施

为了充分反映项目完成情况，根据前期项目沟通会、收集资料，我们将项目主管单位县林业局、酉阳县青华林场作为现场评价对象，对涉及项目中的建设内容进行全覆盖调查评价。

3.分析评价

（1）进行资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实，由相关各方签字确认。按照指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理，形成初步意见。

（2）评价报告生成

评价工作组完成绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿与县林业局沟通反馈后，报经县财政局审核，形成绩效评价报告终稿。

三、绩效评价指标分析情况

- 资金投入指标

资金投入指标从区本级预算安排财政衔接资金投入、资金分解下达进度、中央财政衔接资金用于产业比例三个方面对项目区本级财政资金投入和安排情况进行考核。资金投入指标分值15分，实际得分15分，得分率100%。指标的得分情况如表3.1所示：

表3.1  资金投入指标得分情况

1.区本级预算安排财政衔接资金投入情况分析

（1）区本级预算安排的衔接资金增幅：2022年，各级财政安排酉阳县用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金4258万元，其中：中央财政衔接资金1112万元，市级财政衔接资金2296万元，区级配套资金850万元。区级资金安排较2021年度增加了10万元，增幅1.19%。因此区本级预算安排的衔接资金增幅>0。依据评分标准，此部分得满分。

### 2.资金分解下达进度情况分析

（1）下达资金项目计划的时长：

### 3.中央财政衔接资金用于产业比例

（1）

- 项目管理指标

项目管理指标从项目库建设管理情况、项目绩效管理情况、信息公开和公告公示制度落实情况、跟踪督促及发现问题整改情况、资料报送情况、预算执行率六个方面对项目管理责任落实情况进行考核。项目管理指标分值35分，实际得分28分，得分率80%。指标的得分情况如表3.2所示：

表3.2  项目管理指标得分情况表

### 1.项目库建设管理情况分析

（1）及时充分、程序规范、内容完整及具备实施条件等：经评价小组现场调研，项目责任单位根据《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（渝财农〔2021〕31号）等文件要求，严格按照村申报、镇街审核，经项目主管部门评审后报县财政局审定入库，项目入库程序规范、内容完整、入库项目具备实施条件、衔接资金全部用于项目库之内的项目。依据评分标准，此部分得满分。

### 2.项目绩效管理情况分析

（1）项目实施方案明确绩效目标、开展跟踪监督、事后评价：根据《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）等文件要求，各预算部门（单位）应实施绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理。经现场调研，该项目存在绩效管理不规范情况，效益指标中的社会效益指标设置不明确，该项目建设前青华林场已有44名正式员工，未达到绩效目标值，可持续影响指标中可持续年限设置1年，设置目标值过低，不符合实际。依据评分标准，此部分扣1分。

### 3.信息公开和公告公示制度落实情况分析

信息公开和公告公示制度落实情况：根据《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略工作领导小组办公室关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》（渝委农办〔2021〕31号）要求，酉阳县对资金分配、项目库、资金项目计划、计划完成情况进行公示公告。依据评分标准，此部分得满分。

（1）县级信息公开：经调研，酉阳县严格落实了信息公开要求，按要求将公开资金分配结果、项目库、资金项目计划、计划完成情况等进行公示。依据评分标准，此部分得满分。

（2）镇（街）级公开公示：项目实施前和实施后项目属地镇街分别在镇街政府公开栏中进行了公开公示，符合项目申报入库公示10天、完工后公示15个工作日要求，且资料完整。此部分得满分。

（3）村（社区）公开公示：项目实施前和实施后项目村（社）分别在村（社）公开栏中进行公开公示，符合项目申报入库公示10天、完工后公示15个工作日要求，且资料完整。依据评分标准，此部分得满分。

### 4.跟踪督促及发现问题整改情况分析

（1）项目主管部门定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促：经调研资料显示，未发现县林业未局定期对项目实施和资金支出进度等进行跟踪督促的资料。依据评分标准，此部分扣2分。

（2）跟踪督促及各类检查发现问题整改到位：经调研，根据《2022年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴衔接项目进展情况表》发现，2022年以来项目统筹部门及县林业局未跟踪督促及检查项目依据评分标准，此部分扣2分。

（3）乡村振兴部门对全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台（简称12317平台）反馈问题处理：县乡村振兴局项目日常检查推送酉阳县相关问题并进行整改。依据评分标准，此部分得满分。

### 5.资料报送情况分析

（1）绩效评价资料及时报送：根据市级文件要求，预算单位应及时报送2022年度项目绩效自评材料，该项目的绩效评价资料及时报送。依据评分标准，此部分得满分。

（2）日常管理资料高质量及时报送：经调研，2022年度项目日常管理资料比较齐全，按要求及时完成了报送，但未有相关监理材料、监理月报无法体现项目建设进度等情况，政府采购招标代理委托合同未签订日期，验收单（形象进度一.3）建设单位验收意见未签署名字，报送质量有待提高。依据评分标准，此部分扣2分。

### 6.预算执行率情况分析

预算执行情况：2022年青华林场林区信息化管理系统建设项目衔接资金预算共下达40万元，该衔接资金申报预算项目支出39.52万元，结余0.48元预算执行率98.8%。依据评分标准，此部分得满分。

- 项目产出指标

项目产出指标从项目实际完成任务量、项目完成质量、项目完成时效、项目成本控制四方面对项目资金使用效果进行考核。项目产出指标分值15分，实际得分15分，得分率100%。指标的得分情况如表3.3所示：

图3.3  项目产出指标得分情况

1.项目实际完成任务量分析

经调研，项目实际完成任务量均达到绩效目标任务量。依据评分标准，此部分得满分。

2.项目完成质量分析

青华林场信息化管理系统建设项目在2022年酉阳财政衔接推进乡村振兴补助资金项目中涉及基础设施项目，经调研，项目已完成竣工验收，质量达到相应标准。依据评分标准，此部分得满分。

3.项目完成时效分析

经调研，项目在规定时间内按照实施方案、合同、协议完成项目立项、设计、招投标、施工、竣工验收等，项目完成及时性较好。依据评分标准，此部分得满分。

4.项目成本控制分析

经调研，青华林场信息化管理系统建设项目未存在设计方案不科学、不合理的情况。依据评分标准，此部分得满分。

- 使用成效指标

使用成效指标从有序推进项目实施等工作情况、巩固拓展脱贫攻坚成果情况、资金使用效益、项目满意度情况四方面对项目资金使用效果进行考核。使用成效指标分值35分，实际得分33.67分，得分率96.2%。指标的得分情况如表3.3所示：

图3.4  使用成效指标得分情况表

### 1.有序推进项目实施等工作情况分析

（1）7月中旬支出进度：根据防返贫监测信息系统显示，酉阳县7月衔接资金支出进度58.5%（市平均进度57%），达到了全市平均进度。此部分得满分。

（2）10月中旬支出进度：根据防返贫监测信息系统显示，酉阳县10月中旬衔接资金支出进度81%（市平均进度80.3%），达到了全市平均进度。依据评分标准，此部分得满分。

### 2.资金使用效益

（1）增收

青华林场职工人均收入增速高于县林业系统职工平均收入增速的，或欠发达国有林场职工平均收入较上年有所提高的2022年酉阳县衔接资金按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、市级、县级资金文件，全部用于完成巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务及少数民族发展任务。衔接资金用途未突破管理办法。依据评分标准，此部分得满分。

（2）项目成效

项目质量是已达到相应标准，实现预期目标，达到相应效益，项目明确了联农带农机制（利益联结机制），实施的项目与脱贫成效紧密挂钩，及时制定了利益联结机制。

项目后续管护良好，健全了工作机制，印发了《酉阳自治县青华林场公益性资产后续管护制度》，明确项目资产后续管护工作职责，按照“谁受益、谁负担、谁管理”“因地制宜，注重实效”的原则，推动村、组、户联动，分级负责，规范运行。依据评分标准，此部分得满分。

### 4.项目满意度情况

通过对2022年度青华林场信息化管理系统建设项目受益农户或职工进行满意度调查，可以看出农户或职工对项目的满意度较高，项目满意度综合平均分为90分。此部分得满分。

四、加减分指标

经调研，酉阳县2022年度青华林场衔接资金项目执行中无随意调减衔接资金预算、数据作假情况，无额外加减指标分值情况。

五、综合评价情况及评价结论

评价工作组通过资料收集分析、指标体系研读、现场调研访谈、问卷调查等方式，对重庆市酉阳县2022年财政衔接资金项目进行绩效评分。最终结果：评价总分为95.97分，评价结果等级为“优”。综合得分情况如图4.1所示：

图4.1   绩效评价综合得分情况

六、项目成效

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴和少数民族发展

（二）投入产出效果显著，财政资金使用效益突出

（三）取得创新成果，助力乡村全面振兴

七、存在的问题

（一）项目管理方面

2.项目管理有待加强，报送资料质量有待提高

（2）项目管理有待加强

（二）项目产出方面

（三）项目使用成效方面

八、相关建议

（一）项目管理方面

1.加强绩效管理工作，提高绩效资料规范性、逻辑性

建议青华林场加强绩效管理，提高绩效资料规范性、逻辑性。一是项目主管部门加强对项目申请镇街、村（社）的绩效管理培训，落实培训效果，绩效指标设置应科学、合理、符合实际，绩效目标申报表根据项目库入库建设任务设置的指标及目标值，年中应根据财评建设任务及时在“预算一体化系统”调整年度绩效目标、绩效指标及目标值，确保绩效目标申报、运行监控、绩效自评表的相关性；二是绩效监控及自评材料需与提供的佐证材料证明一致，项目主管部门应加强管理，如自评结果与佐证资料不一致的及时通知项目责任单位整改，保证绩效材料的一致性。

2.项目主管部门提高监管力度，项目实施单位加强监理采购管理

一是建议项目主管部门建立提高监管力度，发现问题及时反馈项目责任单位整改，定时通报错误示范，督促项目经办人互相学习监督，保障项目日常管理资料报送质量。

二是针对覆盖面广、实施主体多、项目内容相似的项目，建议项目主管部门细化项目管理，进一步明确验收标准、进度拨款申请佐证，加强进度款佐证管理，严格资金拨付程序。

三是建议项目实施单位加强监理采购管理，对监理单位的采购进行最低、最高限价，避免出现恶意低价中标后不履行合同义务情况，落实监理监督管理职责，避免发生工程质量问题。

（二）项目产出方面

1.加强项目成本控制，提高财政资金使用效果

一是建议项目实施单位前期加强对设计方案的审核，从成本控制角度要求设计方出具2个及以上设计方案，提供建设材料、设施设备市场比价，实地走访勘察记录等佐证资料，充分验证设计科学性、成本合理性依据，避免因增加不必要的面积、高度而产生的成本浪费。对于景观设计方面的材料，在满足设计要求的基础上，保留实用性高、使用寿命长等特点，建议推广“就地取材”采购方式，优先采购本地库存充足的材料、设施设备等，减少不必要的高额运输成本。

二是建议建立“三方协调”机制，项目业主单位与施工单位、设计单位组织协调沟通会，施工过程中充分了解设计方案中的建设材料、设施设备是否有更合适的替代品，做到“早发现、早调整，早控制”。同时可以鼓励和引导周边群众参与项目监督，对于反馈建议可行性高、成本控制有效的意见，采取一定措施整改，提高财政资金使用效果。

（三）项目使用成效方面

1.进一步加强项目前期调研工作，加大后续管护力度

一是建议项目主管部门制定项目“回头看”汇报制度，在竣工验收完成后，次年根据月、季度、半年汇报前3年项目后续管护情况，可提供实时照片、录像，打视频现场汇报等方式，掌握项目管护情况，对于管护力度不足的项目，实行限时整改；如果是质量问题未及时进行维护的，在签订施工合同时明确质量标准，收取一定保证金，确定质保时间，从源头控制项目质量问题。

二是建议项目主管部门加强项目入库管理，必要时采取专家论证、风险评估、绩效评估等方式，既要保证项目建设的可行性，又要实地调研周边生态、经济、社会、可持续效益是否合理，对于项目申报单位提供的绩效目标，应加大核实力度，避免数据虚化、不真实影响入库项目质量，去除“重建轻用”思维，以此提高项目持续有效运行能力。

八、其他

除本报告所反映的上述问题外，评价小组还注意到还有其他客观因素影响项目实施效果，建议给予适当关注：

1.项目前期入库至财评时间耗时过长，几乎到当年6月才开始实施，一是产业项目在建设期间属于空置状态，错过了农作物播种最佳季节，农作物当年有一定的减产，可能影响当年业主、农户收入；二是开工时间较晚，为达到序时支付进度，难免出现赶工期导致的质量问题。

2.不同镇街之间缺乏项目成果信息共享，技术指导不到位，例如土地pH值改良，事前没有对肥料用量进行技术指导，事后没有检测pH酸碱值是否达标；蔬菜大棚搭建，河边镇没有共享八塘镇、七塘镇成熟的大棚使用技术，还处于落后摸索阶段，实用性不高。

附件：1.酉阳县2022年度衔接资金绩效评价指标体系

2.酉阳县2022年度衔接资金绩效评价指标得分与扣分明细表

3.酉阳县2022年度衔接资金绩效评价调查问卷

4.飞如（重庆）企业管理咨询有限公司营业执照复印件

飞如（重庆）企业管理

咨询有限公司

中国·重庆市

副   教   授 ：

高级会计师：

附件1：

酉阳县青华林场信息化管理系统建设项目2022年度

衔接资金绩效评价指标体系

| 序号 | 指标 | 指标满分 | 指标评价值及得分 | 数据来源 | 是否核心指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 100 | 基础分100分（调整指标最高加5分，最高减35分） |  |  |
| （一） | 资金投入 | 15 | 主要评价县级财政资金投入和安排情况 |  |  |
| 1 | 县本级预算安排财政衔接资金投入 | 5 | 县本级预算安排的衔接资金增幅≥0，得满分；否则得0分。 | 防返贫监测信息系统，自评材料，资金文件，抽查评价及考核结果等。 |  |
| 2 | 资金分解下达进度 | 5 | 主要评价分解下达当年资金及次年提前批资金。在收到市财政下达预算文件之日起，下达资金项目计划的时长，≤30日得5分，超过60日不得分，30-60日按比例得分。 | 防返贫监测信息系统，预算一体化系统，资金文件等。 |  |
| 3 | 中央财政衔接资金用于产业比例 | 5 | 1.2022年度，中央财政衔接资金用于产业的比例≥55%，达到比例的得3分，否则按每低于考核比例1个百分点扣1分进行扣减，扣完为止。 2.中央财政衔接资金用于产业的比例不低于上年度比例，得2分，否则得0分。 | 防返贫监测信息系统，自评材料，抽查评价及考核结果等。 |  |
| （二） | 项目管理 | 35 | 主要评价及考核项目管理责任落实情况 |  |  |
| 4 | 项目库建设管理情况 | 10 | 1.项目入库是否及时充分、程序是否规范、内容是否完整，4分； 2.入库项目是否具备实施条件，4分； 3.衔接资金是否用于项目库之外的项目，2分。 | 防返贫监测信息系统，自评材料，抽查评价及考核结果等。 | 核心 指标 |
| 5 | 项目绩效管理情况 | 8 | 考核具体项目实施方案明确绩效目标情况、开展跟踪监督情况、事后评价情况等。 1.绩效管理资料完整，即项目绩效申报表、绩效运行监控表、绩效自评表及自评报告完整，4分； 2.项目绩效目标设置合理、科学，1分； 3.项目绩效指标设置合理、规范、准确，1分； 4.绩效监控、自评完成值符合实际、真实，2分。 | 自评材料，抽查评价及考核结果等。 | 核心 指标 |
| 6 | 信息公开和公告公示制度落实情况 | 5 | 三级评价及考核。 1.县级按要求公开资金分配结果、项目库、资金项目计划、计划完成情况等，得1分。 2.镇（街）级根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分，满分2分。 3.青华林场根据抽查项目落实公开公示要求的比例赋分，满分2分。 | 防返贫监测信息系统，自评材料，抽查评价及考核结果等。 |  |
| 7 | 跟踪督促及发现问题整改情况 | 5 | 1.项目主管部门定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促情况，按要求落实到位的得2分，未完全落实到位的扣1分，相关资料缺失的扣0.5分。 2.跟踪督促及各类检查发现问题整改到位情况，满分2分，每发现一个项目存在未整改问题，扣0.5分，扣完为止。 3.乡村振兴部门对全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台（简称12317平台）反馈问题处理情况，满分1分，根据未处理问题比例扣减。 | 自评材料，审计等各类监督检查报告，12317平台，抽查评价及考核结果等。 |  |
| 8 | 资料报送情况 | 4 | 1.绩效评价资料及时报送情况，1分； 2.日常管理资料高质量及时报送情况，高质量报送2分；及时报送1分。 | 部门、镇（街）等绩效评价单位。 |  |
| 9 | 预算执行率 | 3 | 2022年资金预算执行率达到100%，得3分；执行率在85%-100%之间，按比例得分；执行率低于85%，得0分。 | 防返贫监测信息系统，自评材料等。 |  |
| （三） | 项目产出 | 15 | 主要评价及考核资金使用效果 |  |  |
| 10 | 项目实际完成任务量 | 6 | 抽查项目实际完成任务量达到绩效目标申报的任务量（绩效目标以财评下达的审定文件为准）6分。 | 自评材料，验收材料。 | 核心 指标 |
| 11 | 项目完成质量 | 4 | 项目质量达到相应标准，验收合格4分。 | 自评材料，验收材料。 |  |
| 12 | 项目完成时效 | 3 | 项目按照实施方案、合同、协议规定时间完成3分；未按照规定时间完成但能提供相关说明、佐证材料的不扣分。 | 自评材料，验收材料。 |  |
| 13 | 项目成本控制 | 2 | 项目成本控制合理2分，若抽查走访时，有反映浪费的，每个扣1分，扣完为止。 | 自评材料，验收材料，现场抽查走访结果。 |  |
| （三） | 使用成效 | 35 | 主要评价及考核资金使用效果 |  |  |
| 14 | 有序推进项目实施等工作情况 | 4 | 主要通过支出进度评价及考核有序推进项目前期工作、组织实施、验收和资金支付情况，于7月中旬、10月中旬定期调度。 1.7月中旬支出进度评分2分。资金支出进度达到全市平均进度或者序时进度的，得满分；未达到的按照与序时进度的比例扣分。 2.10月中旬支出进度评分2分。资金支出进度达到全市平均进度或者序时进度的，得满分；未达到的按照与序时进度的比例扣分。 | 防返贫监测信息系统，竣工验收材料等。 |  |
| 15 | 资金使用效益 | 26 | ①青华林场职工人均收入增速高于县林业系统职工平均收入增速的，或欠发达国有林场职工平均收入较上年有所提高的，得6分，否则按比例得分。 ②项目成效，满分20分，根据抽查项目情况赋分。评价及考核内容包括抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报的任务量、使用衔接资金用途是否突破国家及市级有关规定。 产业类项目是否实现绩效目标、往年项目是否持续有效运行等；质量是否达到相应标准、后续管护是否存在问题等；是否实现预期目标，达到相应效益。 | 县级自评材料，相关部门统计数据，抽查评价及考核结果等。 | 核心 指标 |
| 16 | 项目满意度情况 | 5 | 满意度调查问卷共设9个问题，每个问题选项分为ABCD，依次对应3、2、1、0分，调查问卷综合平均得分8.1分（含）以上（即满意度达90%）得满分；满意度为60%（含）-90%，按比例得分；满意度60%以下，不得分。 | 调查问卷。 |  |
| （四） | 加减分指标 | +5 -35 | 主要评价衔接资金机制创新和违规违纪情况 |  |  |
| 17 | 加分指标 | 最高加5分 | 1.财政衔接资金是否在分配、使用、监管等各方面实现机制创新，能提供任何一项机制创新的有效材料，得2分。 2.评价当年国家或市级对酉阳县财政衔接资金绩效评价中，被市级及以上单位及其第三方总结经验做法，并调研推广的，得3分。 | 自评材料等。 |  |
| 18 | 执行中随意调减衔接资金预算 | 直接扣减5分 | 县本级安排的衔接资金预算在执行中调减的，直接扣减5分。 | 县级预算报告、预算指标数据，县级自评材料，抽查评价及考核结果。 |  |
| 19 | 数据作假 | 直接扣减10分 | 该指标为减分指标。主要评价及考核部门或镇（街）在跟踪调度数据和年末上报绩效自评材料时，提供的数据资料真实性、准确性。如通过各类监督检查和抽查发现弄虚作假的，直接扣减10分。 | 自评材料、各类监督检查和抽查结果。 |  |
| 20 | 减分指标 | 最高减20分 | ①由各级审计、监管检查、纪检监察等发现和曝光的违规使用衔接资金的情况（包括内部资料或媒介披露的、经核实的问题），视检查查出违纪违规问题及整改情况扣分。中央领导、市领导同志做出过批示的，经查实为衔接资金方面问题的，直接扣减5分，情节严重的，最高扣减15分。 ②评价当年国家、市级对我县财政衔接资金绩效评价中，出现重大失误，影响全县绩效评价的，扣3分；报送虚假数据，造成不良影响的，扣2分。 | 纪委监委、审计、财政等部门检查报告，相关上报材料等。 |  |

附件2：

青华林场信息化管理系统建设项目2022年度衔接资金

绩效评价指标得分与扣分明细表

| 序号 | 指标 | 指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 得分 | 分值 | 扣分 | 扣分情况 |
|  | 合计 | 95.97 | 100 | 4.03 | - |
| （一） | 资金投入 | 15 | 15 | 0 | - |
| 1 | 县本级预算安排财政衔接资金投入 | 5 | 5 | 0 | - |
| 2 | 资金分解下达进度 | 5 | 5 | 0 | - |
| 3 | 中央财政衔接资金用于产业比例 | 5 | 5 | 0 | - |
| （二） | 项目管理 | 34.03 | 35 | 0.97 | - |
| 4 | 项目库建设管理情况 | 10 | 10 | 0 | - |
| 5 | 项目绩效管理情况 | 7.7 | 8 | 0.3 |  |
| 6 | 信息公开和公告公示制度落实情况 | 5 | 5 | 0 |  |
| 7 | 跟踪督促及发现问题整改情况 | 5 | 5 | 0 |  |
| 8 | 资料报送情况 | 3.33 | 4 | 0.67 |  |
| 9 | 预算执行率 | 3 | 3 | 0 | - |
| （三） | 项目产出 | 13.27 | 15 | 1.73 | - |
| 10 | 项目实际完成任务量 | 6 | 6 | 0 | - |
| 11 | 项目完成质量 | 4 | 4 | 0 | - |
| 12 | 项目完成时效 | 2.77 | 3 | 0.23 |  |
| 13 | 项目成本控制 | 0.5 | 2 | 1.5 |  |
| （四） | 使用成效 | 33.67 | 35 | 1.33 |  |
| 14 | 有序推进项目实施等工作情况 | 4 | 4 | 0 |  |
| 15 | 资金使用效益 | 15.24 | 16 | 0.76 |  |
| 16 | 项目满意度情况 | 4.43 | 5 | 0.57 |  |
| （五） | 加减分 指标 | 0 | +5 -35 | 0 | - |
| 17 | 加分指标 | 0 | 最高加5分 | 0 | - |
| 18 | 执行中随意调减衔接资金预算 | 0 | 直接扣减5分 | 0 | - |
| 19 | 数据作假 | 0 | 直接扣减10分 | 0 | - |
| 29 | 减分指标 | 0 | 最高减20分 | 0 | - |

附件3：

酉阳土家族苗族自治县青华林场信息化管理系统建设项目

2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金调查问卷

项目类型：产业项目、扶贫项目、村基础设施、其他项目（               ）

一、调查信息

镇街：                     姓名：                 受益对象：是 / 否

二、知晓度问题

1、您对青华林场信息化管理系统建设项目2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称“衔接资金”）涉及项目的了解程度为（  ）

A.非常了解           B.比较了解

C.基本了解           D.不太了解

三、满意度问题

1、您对青华林场信息化管理系统建设项目2022年度衔接资金项目管理/实施过程的满意度评价为（  ）

A.非常满意           B.比较满意

C.基本满意           D.不太满意

2、您对青华林场信息化管理系统建设项目2022年度衔接资金项目实施效果的满意度评价为（  ）

A.非常满意           B.比较满意

C.基本满意           D.不太满意

3、您对青华林场信息化管理系统建设项目2022年度衔接资金项目还有哪些意见或建议？

附件4：

飞如（重庆）企业管理咨询有限公司营业执照复印件