附件1：

酉阳县2023年度“两岸青山·千里林带”建设部门任务分解表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体任务 | 空间区划 | 实施项目 | 目标任务 | 牵头部门 | 配合部门 |
| （一）着力提升森林数量 | 生产空间调结构 | 农业种植结构调新（改）造林 | 新（改）造特色经果林0.3万亩。 | 县农业农村委 | 县规划自然资源局 |
| 林业局 |
| 生活空间增绿量 | 农村“四旁”植树 | 在道路两旁种植行道树，在水系周边种植护岸及水源涵养林，在田边土坎栽植珍贵经济树种，在房前屋后和乡村公共区域种植经果林或彩叶树种，开展“四旁”植树0.2万亩。 | 县林业局 | 县农业农村委 县水利局 |
| （二）着力提升森林质量 | 生态空间促提升 | 景观示范林建设 | 在江河两岸的重要生态景观节点区域，围绕体现森林季相变化、提升森林景观价值进行综合改造，建设季相变化示范林0.05万亩。 | 县林业局 |  |
| 低效林改造 | 对规划区内林分系统功能退化的有林地和经济效益差的经济林进行提升改造0.1万亩。 | 县林业局 | 县农业农村委 |
| 森林抚育 | 对生长不良的中幼林和近熟林，通过抚育、补植、间伐等人工措施实施森林抚育0.3万亩，培育稳定健康的森林生态系统。 | 县林业局 |  |
| 生活空间添色彩 | 建成区及码头绿化美化 | 围绕城乡融合发展、新型城镇化，对江河两岸沿线城镇的建成区、交通码头等进行绿化美化0.02万亩，提升城镇绿化质量。 | 县城管局 | 县规划自然资源局 |