酉阳住建委函〔2022〕105号

酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会

关于县十八届人大一次会议第71号建议的复函

曾亮代表:

您在县第十八届人民代表大会第一次会议上提出《关于加大社区适老化建设力度的建议》已收悉。您的建议很好，感谢对我县老旧小区适老化建设工作的关心和支持。现将办理情况答复如下：

一、老旧小区改造计划

城镇老旧小区改造作为提升城市形象、改善民生福祉的重要抓手，其中适老化改造是老旧小区改造的重点内容，我县2020年实施老旧小区改造16个，并编制“十四五”规划纳入全市统一规划中，2021年-2025年我县老旧小区改造计划100个、改造面积83.08万平方米,主要按照“先难后易、先急后缓、统筹兼顾、逐步解决”的原则，由县住建委牵头，街道办作为业主单位实施，报请县人民政府纳入每年的老旧小区改造工程，申报中央补助资金，逐年逐步完善、改造老旧小区基础设施。

二、老旧小区实施情况

今年计划重点对经信委宿舍、土产公司宿舍、前程商都、静月山庄等37个老旧小区进行改造，主要实施雨污分流、完善消防设施、增设安防系统、道路补强、绿化补植、照明提升、增设电梯等。对于老旧小区适老化建设情况如下：

一是电梯安装。按照《酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室转发<重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市老旧住宅增设电梯建设管理暂行办法>的通知》（酉阳府办〔2017〕87号）要求，对国有土地上4层及以上未设电梯的老旧住宅外墙增设电梯工作，由相关部门进行会审，限定时日办结，为老旧小区居民电梯增设工作减负。截至2022年6月，老旧小区共增设电梯29台。

二是养老服务中心。我县在钟多街道、桃花源街道分别建设一个社区养老服务中心，为社区老年人提供日间照护、助餐、休闲、康复训练等服务，满足老年人社区养老需求。

三是适老化设施。在老旧小区改造过程中将结合实际情况，对路面进行修缮、增加休闲座椅，对松动的扶手进行更换，建设无障碍通道等，方便老年人通行和休息。联合县体育发展中心，在有条件的老旧小区或老旧街道增设体育运动设施，满足老年人健康生活需求。

现阶段，老旧小区改造面临资金严重不足的问题，中央补助资金额度远低于实际改造所需资金，酉阳县财政能力薄弱，无法配套资金，居民自筹难度大，导致老旧小区难以做到应改尽改。为完善老旧小区基础设施、改善小区环境，提升小区居民获得感、幸福感和安全感，2022年初由县住建委牵头，酉州实业公司作为项目业主包装老旧小区改造融资方案，2022年4月县政府批复同意，目前正在对融资项目的第一批改造老旧小区进行调研，老旧小区融资将解决改造资金不足的困难，将对老旧小区做到应改尽改，全面完善老旧小区适老化设施，为老年人带来更幸福安逸的晚年生活。

此复函已经张伟主任审签。您对以上答复有什么意见，请填写在答复函回执上尽快寄给县人大人事代表工委、县政府办公室和我单位，以便进一步改进工作。

联系人：石强     联系电话：75559725

酉阳自治县住房和城乡建设委员会

2022年6月7日