酉阳住建委函〔2023〕121号

酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会

关于县政协十四届二次会议第48号提案的答复函

冉超委员：

您提出的《关于进一步加强龚滩古镇保护利用的建议》（第48号提案）已收悉，您的提案很好，感谢您对古镇建设工作的关心和支持。经研究办理，现答复如下：

一、规划先行，理顺保护重点。为适应新时代中国历史文化名镇保护开发利用的总体要求，县规划和自然资源局于2020年开展了龚滩古镇保护规划修编工作（规划期限至2035年），并于2023年4月获市人民政府批复。在原保护规划的基础上，结合用地边界、建筑边界、地形地貌优化镇区保护范围，补充了镇域历史文化名村、文物保护单位、历史建筑等保护范围， 进一步优化和完善了古镇的市政基础设施和公共服务设施。

二、加快进度，化解遗留问题。2005年，因修建乌江彭水水电站，龚滩古镇从原址按照“原生态、原风貌、原材质、原形制、原工艺、原住民”和保护历史真实性的原则整体搬迁至现址，古镇复建后仍有部分居民在原址居住生活，存在较大安全隐患。为解决遗留问题，保障人民群众生命安全，龚滩镇成立清库专班工作组，开展工作，通过摸底调查，原址需拆除房屋239户（栋）。自2022年11月以来，已拆除房屋234户（栋），拆除面积54653.76平米，余5户正在积极协调解决。

三、积极探索，助推文旅融合。为适应国家级旅游度假区新的发展要求，龚滩古镇积极探索非遗传承保护利用新路子，大力推进“非遗+N”模式，从“知晓”到“知名”，逐步打开了文旅融合的艺术色盘。一是“非遗+演艺”，活化利用文物，建设非遗传承打造精品节目。依托国家级、市级非遗名录（传承人）和古镇内市级文物保护单位，常态化展演国家级非遗项目《酉阳民歌》《酉阳古歌》《酉阳面具阳戏》《土家摆手舞》和市级非遗项目《酉阳耍锣鼓》《上刀山》《踩铁铧》等酉阳土苗世代相传的宝贵文化遗产，打造西兰卡普、酉阳民歌、耍锣鼓和面具阳戏等4个非遗传承所；二是“非遗＋文创”，依托非遗元素，创意设计“老传统”站上“新舞台”。1.创意推出“写生小镇”品牌。凭借独特的吊脚楼建筑技艺和山川地理环境，举办写生季活动，推出优秀作品；2.“两线并进”推进产品升级。坚持线下产品研发，推出手绘明信片、手绘书签、手绘瓦当等“主题邮局”系列10余种文创产品；正在研发15至20种龚滩特色旅游商品；坚持销售模式创新，目前已成功搭建网上销售平台，实现了网上文创产品输出；三是“非遗+民宿”，依托吊脚楼，打造精品民宿尽享惬意生活。四是“非遗+展示”，开发式保护，打造非遗美食街建立非遗展示展销区，绿豆粉非遗工坊目前已完成项目主体建设，龚滩古镇北门非遗展示展销区已完成方案设计，预计今年年底将全面竣工并投入使用，届时，将进一步激发非遗产品竞争活力和拓展市场生存空间。

下一步，龚滩古镇将按照新修编的《中国历史文化名镇保护规划》和《酉阳土家族苗族文化生态保护区专项规划》要求，依托丰厚的文化底蕴和优越的自然环境条件，紧紧围绕中国历史文化名镇提档升级，科学谋划、统筹布局，留存古镇烟火气息，传承乡村生活记忆，创造宜居、宜业、宜游的良好环境。

此答复函已经杜波主任审签。对以上答复有什么意见，请填写在答复函回执单上尽快寄给县政协提案委、县政府办和我单位，以便进一步改进工作。

联系人：何峰   联系电话：75559759

酉阳自治县住房城乡建委

2023年6月29日