酉阳住建委发〔2024〕41号

酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会

关于调整下达2024年第一批、第二批农村低收入

群体等重点对象危房改造计划的通知

相关乡镇人民政府、街道办事处：

为动态保障农村低收入群体住房安全，根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于提前下达2024年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇〔2023〕55号）和《重庆市住房和城乡建设委员会关于下达2024年第二批农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇〔2023〕21号）要求，结合各乡镇（街道）实际，调整下达2024年第一批、第二批农村低收入群体等重点对象危房改造计划，现将有关事项通知如下。

一、计划任务

本次下达2024年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造任务计划共31户（C级8户，D级16户，无房户7户）；2024年第二批农村低收入群体等重点对象危房改造任务计划共114户（C级43户，D级46户，无房户25户）；相关乡镇第一批、第二批农村低收入群体等重点对象农村危房改造计划详见附件。

二、改造时限

- 相关乡镇务必采取有力措施加快推进，确保2024年6月30日前全面开工，2024年11月30日前全面完工入住，同步组织乡镇自验，分期分批申请县级验收。

三、补助标准

- C级危房改造补助7500元/户，D级危房改造补助21000元/户，无房户参照D级危房标准执行。

四、工作要求

（一）强化过程管理。要充分尊重农户意愿，采取租赁闲置农房、投亲靠友等过渡性保障措施，妥善保障农户在危房改造期间的住房安全，落实好过渡保障方面面临的各种问题；要严格执行限额以下村镇建设工程质量安全监管备案制度，强化对施工合同签订、施工单位资质等的审核，落实专人，加强质量安全监管，加大日常巡查力度，确保质量和安全；要强化竣工验收，严格执行验收标准，在乡镇竣工验收合格的基础上，逐户逐项开展县级验收。对房屋总建筑面积超标、过度豪华装饰装修等不符合农村危房改造政策的，不予兑付补助资金。

（二）严格资金管控。要建立农村危房改造纸质档案，实行一户一档，确保批准一户、建档一户；要严格补助资金管理，严禁资金截留挪用，严禁向农户收取任何费用，资金拨付兑现必须通过重庆市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理系统，支付时间不得晚于县级验收合格后30日。

（三）突出关键环节。要扎实做好“建新拆旧”工作，D级危房改造新建房屋原则上选择拆除重建，采取异地新建的方式必须建新拆旧。因连体房、矛盾纠纷等特殊原因不能拆除，需对危房采取加封上锁、断水断电等措施，防止危房出现居住痕迹；要加强政策宣传，畅通问题反映渠道，农村危房改造“政策明白卡”要免费发放到每个危改户，确保所有危改户都知晓政策。要设立农村危房改造举报电话，在各村（社区）村务公开栏、乡镇（街道）政务公开栏显著位置公示公开相关信息，主动接受群众和社会各界监督。

- （四）注重信息报录。要坚持实行改造进度“月报”制度，常态化运行“一表通”应用组件，每月最后一个星期四据实在“一表通”应用组件填报改造进度，同步将改造进度花名册报送至县住房城乡建委；要切实做好改造信息同步录入，根据危房改造进度，及时在《全国危房改造信息系统》录入相关信息，确保实际进度与平台一致。每年至少对所有农村低收入群体住房安全情况动态监测一次，并及时将监测信息录入《全国危房改造信息系统》。

五、其他事项

2024年第一批、第二批农村低收入群体等重点对象危房改造计划以此为准，《关于提前下达2024年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（酉阳住建委发〔2023〕号144号）作废。

附件：1.2024年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造花名册

2.2024年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造汇总表

3.2024年第二批农村低收入群体等重点对象危房改造花名册

4.2024年第二批农村低收入群体等重点对象危房改造汇总表

- 酉阳自治县住房城乡建委

- 2024年5月8日

- （此件公开发布）