酉阳住建委发〔2025〕49号

酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会

关于下达2025年第二批农村低收入群体

危房改造计划的通知

相关乡镇人民政府：

为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，动态保障农村低收入群体等重点对象住房安全，扎实做好农村住房安全保障工作，根据市住房城乡建委《关于下达2025年第二批农村低收入群体危房改造计划的通知》（渝建村镇〔2025〕4号）要求，结合各乡镇（街道）申报农村危房改造情况，现将我县2025年第二批农村低收入群体危房改造计划下达给你们，并将有关事项通知如下。

一、计划任务

本次下达2025年第二批农村低收入群体等重点对象危房改造任务计划共50户（其中C级危房改造11户，D级危房改造22户，无房户17户）。2025年第二批农村低收入群体等重点对象农村危房改造任务详见附件1、附件2。

二、改造时限

相关乡镇要采取有力措施加快推进，从计划下达之日起至 2025年4月30日前全部开工，2025年10月31日前完工验收入住。

三、补助标准

C级危房改造补助7500元/户，D级危房改造补助21000元 /户，无房户参照D级危房标准执行。

四、工作要求

（一）强化过程管理。要充分尊重农户意愿，采取租赁闲置农房、投亲靠友等过渡性保障措施，妥善保障农户在危房改造期间的住房安全，落实好过渡保障措施；要严格执行限额以下村镇建设工程质量安全监管备案制度，强化村镇建设工程各环节的审核，落实专人，加强质量安全监管，加大日常巡查力度，确保质量和安全；要强化竣工验收，严格执行验收标准，在乡镇竣工验收合格的基础上，及时申报开展县级验收。对房屋总建筑面积超标、过度豪华装饰装修等不符合农村危房改造政策的，不予兑付补助资金。

（二）严格资金管控。要建立农村危房改造纸质档案，实行一户一档，确保批准一户、建档一户；要严格补助资金管理，严禁资金截留挪用，严禁向农户收取任何费用，资金拨付必须通过重庆市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理系统，足额支付的日期不得晚于县级验收后30日。

（三）突出关键环节。要扎实做好“建新拆旧”工作，D级危房改造新建房屋原则上拆除重建，采取异地新建的方式必须建新拆旧。因连体房、矛盾纠纷等特殊原因不能拆除，需对危房采取加封上锁、断水断电等措施，防止出现两栖居住；要加强政策宣传，畅通问题反映渠道，免费发放农村危房改造“政策明白卡”，确保所有危改户知晓政策。要设立农村危房改造举报电话，在各村（社区）村务公开栏、乡镇（街道）政务公开栏显著位置公开相关信息，主动接受群众和社会各界监督。

- （四）注重信息填报。要坚持实行改造进度“月报”制度，常态化运行“一表通”应用组件，每月25号前据实在“一表通”应用组件中更新改造进度，同步将改造进度花名册报送至县住房城乡建委；要切实做好改造信息同步录入，根据危房改造进度，及时在《全国农村危房改造信息系统》录入相关信息，确保实际进度与系统一致。每年至少对所有农村低收入群体住房安全情况动态监测一次，并及时将监测信息录入《全国农村危房改造信息系统》。

附件：2025年第二批农村低收入群体等重点危房改造计划表

酉阳自治县住房城乡建委

2025年3月27日

- （此件公开发布）